附件：

二道区2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目确定实施计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | | 责任  单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 | | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 |
| 计划开工时间 | 计划完工时间 | 财政衔接资金  （万元） | 其他资金（万元） |
| 1 | 基础设施 | 2023年二道区英俊镇长春惠众苗木农民专业合作社农旅项目 | 新建 | 胡家村 | 2023.4 | 2023.10 | 胡家村村委会 | 用于胡家村内破损道路的维修，预计维修总工程2千米 | 67.2 | 67.2 | 0 | 受益对象为东刘、西刘、杨木、西胡4个屯 | 解决农户出行难题 |  |  |
| 2 | 产业项目 | 2023年二道区英俊镇胡家村生态黑猪养殖项目 | 新建 | 胡家村偏脸屯 | 2023.3 | 2024.3 | 胡家村村委会 | 用于黑猪养殖项目，预计养殖70头，年底分红4万元 | 32.8 | 32.8 | 0 | 村集体 | 4万元/年 | 提升村民生活水平，增加就业机会 |  |
| 3 | 产业项目 | 2023年二道区英俊镇长春惠众苗木农民专业合作社农旅项目 | 新建 | 胡家村 | 2023.3 | 2023.10 | 英俊镇人民政府 | 将衔接资金用于合作社与长春市瑞通投资有限公司合作项目 | 113.3 | 113.3 | 0 | 受益脱贫户69户110人 | 7.931万元/年 | 为脱贫户发放分红 |  |
| 4 | 产业项目 | 2023年二道区长青街道长春长青种植农民专业合作社农旅项目 | 新建 | 长青村 | 2023.3 | 2023.11 | 长青街道 | 长春长青种植农民专业合作社每年获得现金收益为投入资金的7% | 59.8 | 59.8 | 0 | 受益脱贫户40户58人 | 4.186万元/年 | 为脱贫户发放分红 |  |
| 5 | 产业项目 | 2023年二道区远达街道长春市全康农民专业合作社农旅项目 | 新建 | 长江村 | 2023.3 | 2023.6 | 远达街道 | 长春市全康种植农民专业合作社每年获得现金收益为投入资金的7% | 65.9 | 65.9 | 0 | 受益脱贫户40户63人 | 4.613万元/年 | 为脱贫户发放分红 |  |